A EXCEPCIONALIDADE DO PAGAMENTO ANTECIPADO NOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Diferentemente de uma relação contratual entre particulares, onde, via de regra, efetua-se antes o pagamento, e só depois opera-se a tradição do bem ou a prestação do serviço, na esfera pública acontece justamente o inverso, ou seja, o pagamento antecipado é vedado, e apenas em raríssimas situações é possível a quebra desta regra.

Como sabemos, a Administração Pública detém prerrogativas diante das contratações, e uma delas é a de realizar o pagamento após a entrega do bem ou da realização do serviço, evitando o chamado "calote" ou o beneficiamento ilícito.  Todavia, há exceções a essa regra, e o Tribunal de Contas da União – TCU já se posicionou sobre a matéria inúmeras vezes. A mais recente decisão do TCU a esse respeito foi o Acórdão nº 4143/2016 que consagra:

Tomada de Contas Especial fora instaurada em razão da impugnação total das despesas realizadas com os recursos de convênio celebrado pelo Ministério da Integração Nacional com o município de Colniza/MT, para a pavimentação de ruas e avenidas do referido ente federativo. Ao apreciar o mérito, o relator afirmou nãoproceder a alegação do ex-prefeito de que os pagamentos realizados à empresa contratada estariam amparados no contrato formalizado, que continha previsão de adiantamento de 10% do valor contratado para realização de mobilização inicial da obra, na medida em que o valor da nota fiscal emitida pela empresa correspondeu a 38,09% do valor global pactuado. Além disso, consignou que o relatório da CGU apontara a ausência de execução dos serviços, pois os serviços que deveriam ter sido realizados pela empresa contratada teriam sido efetuados com maquinário e pessoal da prefeitura. Por fim, ressaltou o relator a ilegalidade da previsão contratual de pagamento antecipado. Nessa esteira, lembrou o Acórdão 1.341/2010 Plenário, segundo o qual “são três os requisitos exigidos para a realização dos pagamentos antecipados: i) previsão no ato convocatório; ii) existência, no processo licitatório, de estudo fundamentado comprovando a real necessidade e economicidade da medida; e iii) estabelecimento de garantias específicas e suficientes, que resguardem a Administração dos riscos inerentes à operação”, o que não fora observado pela prefeitura do município convenente. Diante disso, propôs julgar irregulares as contas do ex-prefeito e da empresa contratada, imputando-lhes o débito apurado e sancionando-lhes com a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, o que foi acolhido pelo Colegiado.

Acórdão 4143/2016 Primeira Câmara, Tomada de Contas Especial, Relator Ministro Benjamin Zymler.

Outrossim,  o art. 40 da Lei Geral de Licitações prevê :

“Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida por esta lei, o local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como para início da abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte:

(...)

XIV — condições de pagamento, prevendo:

(...)

d) compensações financeiras e penalizações, por eventuais   atrasos, e descontos, por eventuais antecipações de pagamentos”. (destaquei).

Como podemos observar, os requisitos que justificam o pagamento antecipado são a sua previsão no ato convocatório, a existência, no processo licitatório, de estudo fundamentado comprovando a real necessidade e economicidade da medida, e o estabelecimento de garantias específicas e suficientes que resguardem a Administração dos riscos inerentes à operação. Entendemos que só é possível a quebra da regra na existência concomitante das três situações, além da cabal demonstração de que a excepcionalidade atende perfeitamente ao interesse público.

Referências Bibliográficas

BRASIL. Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm

http://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm